## Slide 1: 软件工程课程设计
李毅
Email：liyi_ws@scu.edu.cn
Mobile: 18011536477 13808068528

## Slide 2: 课程目的
软件工程是（1）将规范化、系统化和可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护中，（2）上述方法的研究。
软件工程课程设计是将软件工程过程、技术和方法应用于软件开发实践中，增强对软件工程的认识。
强调开发过程和文档的重要性！！！

## Slide 3: 课程教学方式
软件工程过程、技术和方法的讲解
按照团队或个人确定课程设计题目，确定软件工程过程，完成一系列软件工程动作或互动
强调课程的交互性，鼓励同学作课堂陈述
项目自拟，或采用老师提供的软件工程课程设计题目

## Slide 4: 课程设计要求
团队组织：
组织课程设计小组，小组成员原则上2 ~ 3人。
最多不超过4人！
选题：
在教师指定的课题中选择，也可自选项目。自选项目需现提供一个简要功能说明文档告，并提交教师确认。
项目的规模应该在（人数*1人月）完成量，系统功能数为（人数*6个功能）。

## Slide 5: 课程设计要求
项目启动：
按照软件工程的标准编写“软件开发计划”，明确项目开发任务、分工和完成计划。
需求分析：
对系统和软件进行需求调研和分析，按照软件工程的标准编写“软件需求文档”（包括UML分析模型），进行课堂报告(要求完成5分钟的PPT）。

## Slide 6: 课程设计要求
概要和详细设计：
进行系统及软件的设计，按照软件工程的标准编写相应的“软件设计文档”（包括UML设计模型）。设计完成后，进行课堂报告，要求完成5-10分钟的ＰＰＴ。
软件实现：
软件编码，进行代码检查和单元测试，完成软件的集成、构造，生成可安装、运行软件（文件），并按照软件工程的标准编写“用户手册/系统使用说明”。

## Slide 7: 课程设计要求
软件测试：
进行系统软件测试，按照软件工程的标准编写相应的“软件测试文档”，包括“测试计划和测试用例”。
交付：
提交课题最终成果【需求分析、系统设计、用户手册、测试文档、程序代码、项目汇报PPT等】。
项目验收：
老师对提交的课题最终成果进行验收测试，项目组根据测试用例自测，最后，打印测试文档，进行最终验收测试。

## Slide 8: 课程设计要求
项目管理：
包括项目实施过程中的任务分解和责任分工，项目实施的计划和进度的跟踪，项目的质量管理和控制，软件的配置管理和版本控制等。
课程设计成果提交：
课程设计报告要求提交电子版。（需求分析文档，设计文档，项目PPT介绍，测试文档，运行程序和源代码，操作维护手册）

## Slide 9: 课程设计考核方式
团队工作：50%（文档和测试）
个人工作：20%
平时表现：30%

## Slide 10
第1周：MS-project学习
第2周：UML RationalRose学习
第3周：项目需求分析，提交需求文档
第4周：系统设计
第5周：各组报告系统设计，提交PPT，设计文档
第6周：编码
第7周：编码、测试
第8周：测试文档提交
第9周：完成所有文档，各组演示系统，评价验收
第10周：完成所有文档，各组演示系统，评价验收
时间安排

## Slide 11
1.概述
  目的，市场情况（相关产品分析），用户类型和特征、操作环境、设计和实现约束
2.系统主要功能
主要功能及要求
3. 其他需求
重点在第2部分。可以用文字进行需求功能描述，同时要使用建模工具，对需求进行形式化描述，包括使用部署图、用例图、活动图、状态图、顺序图、类图等
必须要有数据（数据库）属性定义及限制条件的描述
课程设计-需求分析

## Slide 12
© 2010 Sichuan University All rights reserved. | Confidential
设计文档模版
一． 引言
  1.编写目的
  2.定义：在该概要设计说明书中的专门术语有：XXX
  3.参考资料
二． 任务概述
  1.系统功能概述
  2.运行环境：Win，iOS， Android。
  3.开发工具
  4.条件与限制(可以省略)
三． 总体设计
  1．总体架构
  系统的总体结构图等；
  2．系统主要功能和模块设计
  部署图，各模块功能描述，程序、算法流程（包括协作图、类图等）
四． 数据设计
  1.数据结构（数据表、数据库）设计
  OO-类的设计
  2.物理结构设计
  3.数据结构与程序的关系
五． 接口设计（用户界面）
六． 其它（可以省略）
  1.运行设计
  2.出错处理设计
  3.安全保密设计
  4.维护设计

## Slide 13
© 2010 Sichuan University All rights reserved. | Confidential
项目推荐：
统一认证登录
统一认证登录项目为多业务系统构建集中身份认证与单点登录能力，实现一套账号跨多个业务平台一次登录、免重复鉴权。
2.节能监察数据导入
工厂数据导入
专项监察任务数据导入
3.节能监察数据查询与统计
查询功能（按任务、地区、年份、工厂名等）
按重点工业企业、绿色工厂/园区、公共机构、数据中心、技改项目、问题整改企业六大主体分类建档统计
实现节能监察智能分析、精准预警、自动核算

## Slide 14
© 2010 Sichuan University All rights reserved. | Confidential
项目推荐：
4.PDF文件显示与管理
PDF文件内容识别（包括图片OCR或文字识别）
PDF文件分类管理，内容显示（放大、缩小、翻页等）
5.多媒体播放器（安卓端、Windows端）
文字播放、图片播放、视频播放
长图滚动播放
自动播放（节目内容编排）
6.党建AI智能问答系统
基于千问或deepseek等大预言模型
党建知识库建立，支持文字提问